	Приложение №5

	к Муниципальным программам

	Муниципального образования №54 на 2019 год
в редакции от 24.04.2019

(утв. распоряжением Главы МА

ВМО СПб МО №54 №20 от20.06.2019)


Муниципальная программа

«0503. Благоустройство» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2019 год
	1
	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа мероприятий муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №54, направленных на решение вопроса местного значения: 
- осуществление благоустройства территории муниципального образования  

	2
	Основание для разработки муниципальной программы
	1)  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2)  Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
3) Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»
4) Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»

5) Постановление Правительства СПб «О правилах благоустройства территории СПб» от 09.11.2016 №961
6) Устав ВМО СПб МО №54 и другие нормативные правовые акты

	3
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Местная Администрация ВМО СПб МО №54

	4
	Участники реализации муниципальной программы
	1) Местная Администрация ВМО СПб МО №54;

2) Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг заключены муниципальные контракты на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для реализации мероприятий программы;

3)  Жители МО МО №54

	5
	Цели и задачи муниципальной программы
	1)  обеспечение благоприятных условий проживания населения внутригородского муниципального образования муниципальный округ №54, улучшение состояния территории муниципального образования;
2)  формирование комфортной городской среды;

3)  проведение комплексного благоустройства дворовых территорий;

4) текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

5) устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;

6) организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;

7) установку, содержание и ремонт ограждений газонов;

8) установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования;

9) создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;

10) обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;

11) оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;

12) выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;

13) участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

14) озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;

15) проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

16) организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;

17) создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

18) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных образований;

	6
	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	1) Количественные и качественные показатели работ по благоустройству

	7
	Сроки и этапы реализации  муниципальной программы
	1- 4 квартал 2019 года.

	8
	Ресурсное обеспечение программы:

объемы и источники финансирования
	77 571,20 тысяч рублей

Местный бюджет ВМО СПб МО№54 на 2019 год



	9
	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	1)  повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
2)  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;

3)  отсутствие травмоопасных участков дорог благодаря своевременному текущему и ямочному ремонту дорожного покрытия внутридворовых проездов;

4)  укрепления здоровья населения, за счет компенсационного озеленения и улучшения санитарного благополучия.


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемые конечные результаты
	Необходимый объем финансирования (тыс. руб.)
	Срок исполнения мероприятия, тыс. руб.

	
	
	Един. измер.
	Кол-во
	
	I кв
	II кв
	III кв
	IV кв

	1
	Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

	1.1
	Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий 

внутридворовых проездов, том числе переустановка/ установка/замена поребрика, текущий ремонт асфальтобетонных покрытий 

пешеходных дорожек
	кв.м.


	22755

	30078,8
	-
	30078,8
	-

	1.2
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий внутридворовых проездов
	кв.м.
	1000,0
	1744,9
	-
	1744,9
	-

	1.3
	Текущий ремонт пешеходных дорожек методом укладки дорожных плит
	кв.м.
	2266,05
	3802,2
	-
	3802,2
	-

	1.4
	Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях
	шт.
	30
	1064,2
	-
	1064,2
	-

	1,5
	Ремонт ранее установленных искусственных неровностей Окраска а/б искусственных неровностей
	шт.
шт.


	30
136
	263,4
	
	263,4
	

	1.6
	Устройство пандусов в целях обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов 
	кв.м./

шт.
	464,5/
51
	2013,3
	-
	2013,3
	-

	2
	Благоустройство территории, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения

	2.1
	Покос травы на ЗНОП местного значения

	кв.м.
	289272
	3400,0
	-
	3400,0
	-

	2.2
	Обследование зеленых насаждений
	га
	36,6
	90,0
	
	90,0
	

	3
	Озеленение территории муниципального образования

	3.1
	Компенсационные посадки 
- деревьев 
- кустарников
	шт.

шт.
	130

200
	1082,4
	-
	-
	1082,4
	-

	3.2
	Цветочное оформление
	шт.
	30000
	720,0
	-
	720,0
	-

	3.3
	Ремонт газона
	кв.м.
	6969
	3255,1
	-
	3255,1
	-

	4
	Прочие мероприятия в области благоустройства

	4.1
	Текущий ремонт набивного покрытия детских и спортивных площадок
	кв.м.
	9975,0
	3590,8
	-
	3590,8
	-

	4.2
	Текущий ремонт резиново-каучукового покрытия спортивных площадок
	кв.м.
	1240,0
	5423,2
	-
	5423,2
	-

	4.3
	Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
	м.п.
	2700
	5474,2
	-
	5474,2
	-

	4.4
	Установка ограждающих столбиков
	шт.
	420,0
	420,0
	
	420,0
	

	4.5
	Доставка песка в песочницы округа
	куб.м.
	142
	263,8
	
	263,8
	

	4.6
	Изготовление, доставка и установка МАФ, детского и спортивного оборудования
	ед.
	92
	2876,8
	-
	2876,8
	-

	4.7
	Ремонт МАФ, детского и спортивного оборудования
	ед
	5
	143,7
	
	143,7
	

	4.8
	Окраска газонного ограждения
	мп
	2594
	284,5
	
	284,5
	

	4.9
	Строительный надзор
	%  от сметной стоимости
	0,4
	208,7
	-
	208,7
	-


Исполнитель ______________________________/_____________________________/

